### Teil I: Grundlagenermittlung – Gliederung des Gutachtens

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Abkürzungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

### 1	Zusammenfassung

### 2	Einleitung

- Veranlassung

- Aufgabenstellung, Zielsetzung und vorläufige Sanierungsziele

### Unterlagen

Nennung aller verfügbaren Unterlagen/durchgeführten Untersuchungen

### 4	Standortbeschreibung/Ausgangssituation

- Lage, Grenzen

- Geographie, Topographie (u. a. TK Blatt/Blätter, Lagekoordinaten)

- Zugehörigkeit (Eigentümer, Flurstücke, Gemarkung, Gemeinden u. a.)

- Fachlich Beteiligte

- Historie/Nutzungsgeschichte

- Geologie, Hydrogeologie/Hydrologie, Klima, Lage zu Schutzgebieten

- gegenwärtiger Zustand und Nutzung, geplante Nutzung

### Ergebnisse der Gefährdungsabschätzung

- Darstellung der Altlastensituation (Kontaminationssituation in Grund- und Oberflächenwasser, Boden- und Bodenluft, u. w.,)

- Gefahrenbeurteilung (Bewertungskriterien, Randbedingungen der Bewertung, Eigenschaften der Hauptkontaminanten, relevante Wirkungspfade, betroffene Schutzgüter, Schadherd, Schadstoffkonzentrationen, räumliches Ausmaß, vorläufige Sanierungsziele)

### 6	Ergebnisse sonstiger Gutachten (Zusammenfassung)

- z. B. aktuelles Grundwassermonitoring

### 7	Defizitanalyse

- Randbedingungen, Vorgehenskonzept

- Diskussion von grundlegenden Sanierungsstrategien und Sanierungszielen

- Defizitanalyse – Geologie und Hydrogeologie

- Defizitanalyse – Schadstoffverteilung, Bilanzierung, Beschreibung Stoffinventar, Milieuverhältnisse

- Grundlage für die Ableitung von Sanierungsverfahren

### 8	Handlungsbedarf/Untersuchungskonzept für Ergänzende Standortuntersuchungen (optional)

- Erläuterung der Untersuchungsstrategie zur Behebung der Kenntnisdefizite

- Arbeitsplan für ggf. erforderliche ergänzende Standortuntersuchungen

- Kostenschätzung für ergänzende Standortuntersuchungen

### 9	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen. Dazu gehören:

- diverse Planungsunterlagen,…

- ggf. Ausschreibungsunterlagen für die ergänzenden Standortuntersuchungen

### Teil II: Ergänzende Standortuntersuchungen – Gliederung des Gut-achtens

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Abkürzungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

### 1	Zusammenfassung

### 2	Untersuchungsprogramm

- Überblick über das Untersuchungsprogramm

### Durchgeführte Untersuchungen/Versuche

- Durchgeführte Aufschlüsse

- Durchgeführte Probenahmen

- Vermessungsarbeiten

- Chemische Untersuchungen

### Ergebnisse

- Darstellung der Ergebnisse je Kompartiment und Untersuchungsthema

- Bewertung der Ergebnisse anhand aktueller gesetzlicher Vorgaben und üblicher Handlungsempfehlungen

### 5	Aktualisierung des Kenntnisstandes

- Art und Verteilung der Schadstoffe in Boden, Grundwasser, Bodenluft, etc.

- Aktualisierung der Gefährdungsabschätzung (Eigenschaften der Schadstoffe, relevante Schutzgüter und Wirkpfade, Nutzungs- und Schutzgutbezogene Gefährdungsbewertung)

- Bewertung des Kenntnisstandes

- Bilanzierung

- Darstellung ggf. weiterhin bestehender Kenntnisdefizite

### 6	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen. Dazu gehören:

- diverse Planungsunterlagen,…

- ggf. Ausschreibungsunterlagen für weitere ergänzenden Standortuntersuchungen

### Teil III: Sanierungsuntersuchung mit Sanierungsvorschlag – Gliederung des Gutachtens

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Abkürzungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

### 1	Zusammenfassung

### 2	Einleitung

- Veranlassung

- Aufgabenstellung, Zielsetzung und vorläufige Sanierungsziele

### 3	Unterlagen

- Nennung aller verwendeten Unterlagen/durchgeführten Untersuchungen

### 4	Standortbeschreibung

- Lage, Grenzen

- Geographie, Topographie (u. a. TK Blatt/Blätter, Lagekoordinaten)

- Zugehörigkeit (Eigentümer, Flurstücke, Gemarkung, Gemeinden u. a.)

- Fachlich Beteiligte

- Geologie, Hydrogeologie/Hydrologie, Klima, Lage zu Schutzgebieten

- gegenwärtiger Zustand und Nutzung, geplante Nutzung

### 5	Zusammenfassung standortspezifische Ausgangssituation

- Kurzdarstellung der Schadenssituation (Schadherd, relevante Wirkungspfade, betroffene Schutzgüter, Schadstoffkonzentrationen, räumliches Ausmaß, vorläufige Sanierungsziele) – Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung

### 6	Planungsrandbedingungen

- Rechtliche Rahmenbedingungen (Sanierungszonen, -zielwerte; Einleitkriterien, Einbaukriterien, etc.)

- Bestandsschutz/Restriktionen

- Planungsabsichten des Grundstückseigentümers

### 7	ggf. Festlegung von Sanierungszonen

- räumliche Abgrenzung, Charakteristik, Begründung der Notwendigkeit (verschiedene Schadherde, …)

### 8	Vorauswahl grundsätzlich geeigneter Sanierungsvarianten

- Nennung sämtlicher, für Schadensbild grundsätzlich geeigneter Sanierungstechniken/-verfahren (Schadstoff, Boden, Bodenluft, Grundwasser)

- Weitere Auswahlkriterien (Erfüllung der Sanierungszielwerte, technische Durchführbarkeit, Standortnutzung, ...)

- Zusammenstellung und Vorauswahl der geeigneten Sanierungsvarianten

### 9	Erarbeitung von standortspezifischen Sanierungsszenarien

- Möglichkeiten zur Sanierungsdurchführung, bezogen auf ein geeignetes Sanierungsverfahren bzw. eine Verfahrenskombination aus dem Punkt 9 (je Sanierungszone)

- Auswahlkriterien (Realisierbarkeit, grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit, Ausschreibungsfähigkeit)

- Nennung standortspezifischer Szenarien

### 10	Fachliche Bewertung der Sanierungsszenarien

- Kriteriengruppen und Kriterien zur Bewertung (Auswirkungen auf die Umwelt, Nachhaltigkeit, ...)

- Bewertungshilfen, Bewertungsmaßstab (Skalen)

- Verbal-argumentative Bewertung je Szenario

- Nutzwertanalytische Bewertung

### 11	Kostenschätzung

- Vorleistungen

- Kernleistungen

- Bau- und verfahrensbegleitende Leistungen

- Folgeleistungen

- Nachsorge

- Summe der Kosten je Szenario

### 12	Kosten-Nutzen-Betrachtung

- Kostenvergleichsrechnung

- ggf. Kosten-Nutzwert-Analyse

- Priorisierung der Szenarien

### 13	Vorschlag zur Konkretisierung der Sanierungsziele

- vorläufige Sanierungsziele

- Erreichbarkeit der Sanierungsziele in den betrachteten Szenarien

- Festlegung von endgültigen Sanierungszielen (Höhe, Medium) evtl. in Abhängigkeit vom Verfahren

- Festlegung des Geltungsortes

### 14	Sanierungsvorschlag

- Abwägung sämtlicher Aspekte

- Ausschluss nicht vertretbarer Szenarien

- Nachvollziehbare Begründung eines Sanierungsvorschlages

### 15	Weitere Empfehlungen des Gutachters

- Alternativen, bei Änderung von Randbedingungen

- Defizite

- Nachsorgeprogramm/Beweissicherung/…

- sonstige

### 16	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen. Dazu gehören:

- Planungsunterlagen, …

### Teil IV: Darstellung des Sanierungskonzepts

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Abkürzungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

### 1	Zusammenfassung

### 2	Kurzdarstellung der standortspezifischen Ausgangssituation

- Kurzdarstellung der Schadenssituation (Schadherd, relevante Wirkungspfade, betroffene Schutzgüter, Schadstoffkonzentrationen, räumliches Ausmaß, vorläufige Sanierungsziele) – Gefährdungsbewertung

3	Sanierungszielwert und Sanierungsvorschlag

- Zusammenfassung der Ergebnisse aus Teil III „Sanierungsuntersuchung mit Sanierungsvorschlag“

4	Darstellung der Sanierungsmaßnahme – Sanierungskonzept

- Maßnahmenumfang

- Bauvorbereitung

- Technischer Ablauf

- Abfallmanagement

- Beweissicherung

- Anforderungen an das Arbeitsschutz- und Sicherheitskonzept

- Qualitätsmanagement

5	Nachsorgekonzept

6	Darstellung der Zulassungserfordernisse

- Rechtliche Randbedingungen/-voraussetzungen

- erforderliche Genehmigungen (Wasserrechtliche Genehmigung …)

7	Zeitplan, Kostenschätzung und Projektmanagement

- Maßnahmezeit- und Kostenplan und Bauzeitenplan

- aktualisierte Kostenschätzung

- vorgesehenes Projektmanagement

8	Anlagen

Die Anlagen sind entsprechend Art und Umfang der Aufgabenstellung und der durchgeführten Arbeiten zu erstellen. Dazu gehören:

- Planungsunterlagen,…

- Formblatt Übergabe SALKA - Daten [ PHB, Anlage 2, 2.1.5]